UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Propuesta del Proyecto

“Proyecto Evolearn”

Curso:

Patrones de Software

Docente:

Mag. Patrick Cuadros Quiroga

Integrantes:

Akhtar Oviedo, Ahmed Hasan		-	(2022074261)

Anampa Pancca, David Jordan		-	(2022074268)

Salas Jimenez, Walter Emmanuel 	-	(2022073896)

Tacna – Perú

2025

Proyecto Evolearn

Propuesta de Proyecto

Versión 1.0

10/09/2025

| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| 1.0 | AAHV, DDAP, WESJ | PCQ |  | 11/09/2025 | Versión Original |

Tabla de contenido

Resumen Ejecutivo

I Propuesta narrativa

- Planteamiento del Problema

- Justificación del proyecto

- Objetivo general

- Beneficios

- Alcance

- Requerimientos del sistema

- Restricciones

- Supuestos

- Resultados esperados

- Metodología de implementación

- Actores claves

- Papel y responsabilidades del personal

- Plan de monitoreo y evaluación

- Cronograma del proyecto

- Hitos de entregables

II Presupuesto

- Planteamiento de aplicación del presupuesto

- Presupuesto

3.   Análisis de Factibilidad

4.   Evaluación Financiera

RESUMEN EJECUTIVO

Nombre del Proyecto: EvoLearn

Tipo de Proyecto: Plataforma Móvil de Tecnología Educativa (EdTech)

Duración estimada: 4 semanas

Responsable: Equipo de desarrollo académico / Facultad de Ingeniería de Sistemas

Presupuesto estimado: S/. 4,381.00

Resumen:
EvoLearn es una aplicación móvil innovadora diseñada para transformar documentos académicos estáticos (PDF) en material de estudio dinámico mediante Inteligencia Artificial. Ante la dificultad de los estudiantes para sintetizar grandes volúmenes de información, EvoLearn automatiza la creación de resúmenes y cuestionarios interactivos (quizzes), facilitando el repaso activo. La propuesta busca implementar un MVP que valide la viabilidad técnica de integrar la API de Gemini en un entorno Android, ofreciendo una solución de bajo costo y alto impacto educativo que mejora la retención del conocimiento y optimiza el tiempo de estudio

I. Propuesta Narrativa

1. Planteamiento del Problema

Los estudiantes universitarios dedican una cantidad desproporcionada de tiempo a la lectura pasiva y al resumen manual de documentos PDF, lo cual es ineficiente y no garantiza la retención del conocimiento. La falta de herramientas que integren la organización de archivos con la autoevaluación activa provoca que los alumnos lleguen a los exámenes con incertidumbre sobre su nivel de preparación. No existe una solución móvil unificada que cubra el ciclo completo: Organizar -> Resumir -> Evaluar .

2. Justificación del Proyecto

- Académica: Facilita la aplicación de técnicas de estudio efectivas (Active Recall) sin esfuerzo manual adicional.

- Profesional: Introduce a los estudiantes en el uso productivo de herramientas de IA, una competencia clave en el mercado actual.

- Económica: Reduce costos asociados a materiales de estudio físicos y academias de repaso, centralizando todo en el móvil.

- Tecnológica: Demuestra la capacidad de crear aplicaciones móviles modernas que consumen servicios de IA generativa de forma eficiente y seguraJustificación educativa

3. Objetivo General

Desarrollar una plataforma móvil inteligente (EvoLearn) que automatice el análisis de material educativo y la generación de evaluaciones, proporcionando a los estudiantes un entorno eficiente para gestionar su aprendizaje y medir su progreso.

4. Beneficios

- Estudiantes: Ahorro de tiempo en resúmenes (hasta 90%), mejor organización de materiales y feedback inmediato sobre su aprendizaje.

- Docentes: Posibilidad de recomendar una herramienta que asegura que los estudiantes interactúen con las lecturas asignadas.

- Institución: Fomento de la innovación tecnológica y el uso de IA en procesos educativos .

5. Alcance

El MVP incluye:

- Autenticación de usuarios.

- Gestión de directorios (CRUD) y carga de archivos PDF.

- Integración con IA para generar resúmenes en Markdown.

- Generador de Quizzes con justificación de respuestas.

- Interfaz de usuario nativa Android

6. Requerimientos del Sistema

- Dispositivo: Smartphone con Android 10 o superior.

- Conectividad: Acceso a Internet estable (para comunicación con API de IA).

- Almacenamiento: Mínimo 100MB libres para la app y archivos locales.

7. Restricciones

- Dependencia estricta de conexión a internet para funciones de IA.

- Formato de entrada limitado a PDF en la fase MVP.

- No incluye funciones de colaboración en tiempo real ni sincronización en la nube avanzada..

8. Supuestos

- La API de Gemini se mantendrá disponible y estable.

- Los usuarios disponen de documentos legibles (no escaneos borrosos) para que la IA los procese correctamente.

- El equipo de desarrollo cuenta con los recursos de hardware necesarios para compilar la app.

9. Resultados Esperados

- MVP funcional instalado en dispositivos Android.

- Capacidad de procesar un PDF estándar y generar un quiz en < 1 minuto.

- Satisfacción de usuario > 85% en pruebas de usabilidad ..

10. Metodología de Implementación

Se utilizará Scrum con Sprints semanales:

- Sprint 1: Análisis, Diseño UI y Estructura de Proyecto.

- Sprint 2: Desarrollo Core (Directorios, PDF, Auth).

- Sprint 3: Implementación de IA (Resúmenes y Quizzes).

- Sprint 4: Estabilización, Feedback y Entrega Final.

Documentos clave:

- Documento de Visión (definición del proyecto).

- SRS (Software Requirements Specification).

- SAD (Software Architecture Document).

11. Actores Claves

- Estudiantes: Usuarios finales y testers principales.

- Equipo de Desarrollo: Responsables de la arquitectura y código.

- Docente: Validador de la calidad académica del proyecto.

12. Papeles y Responsabilidades

- Equipo Dev: Desarrollo técnico, integración de API, documentación (SAD, SRS).

- Docente: Aprobación de hitos y revisión de documentos.

- Testers (Estudiantes): Validación funcional y reporte de bugs.

13. Plan de Monitoreo y Evaluación

| Indicador | Meta | Instrumento |
| --- | --- | --- |
| Rapidez IA | < 1 min por archivo | Logs del sistema |
| Fiabilidad IA | > 95% éxito | Registro de errores |
| Usabilidad | > 85% satisfacción | Encuesta SUS |
| Adopción | Feedback positivo | Entrevistas a usuarios |

14. Cronograma del Proyecto (MVP – 4 Semanas)

| Semana | Actividad | Entregables |
| --- | --- | --- |
| 1 | Planificación y Diseño | Documento Visión, Mockups Figma |
| 2 | Codificación Core | APK v0.1 (Gestión de Archivos) |
| 3 | Integración IA | APK v0.5 (Resúmenes y Quiz) |
| 4 | Pruebas y Cierre | APK v1.0 (Final), Manuales |

15. Hitos de Entregables

- Aprobación de Documentos de Gestión (Visión, SRS).

- Prototipo Funcional de Gestión de Archivos.

- Integración Exitosa con Servicio de IA.

- Despliegue de MVP final validado..

II. Presupuesto

1. Planteamiento de Aplicación del Presupuesto

| Concepto | Descripción | Costo (S/.) |
| --- | --- | --- |
| Costos generales | Documentación, guías, material de testing. | 60.00 |
| Costos operativos | Consumo de API (tokens IA), energía, internet. | 92.00 |
| Costos de personal | Valorización del tiempo del equipo (aprox. 1 mes). | 4,229.90 |
| Total estimado |  | 4,381.00 |

3. Análisis de Factibilidad

| Tipo | Descripción | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Técnica | Uso de tecnologías maduras (Android) y APIs accesibles (Gemini). | Viable |
| Económica | Costos directos bajos; uso de capas gratuitas de servicios en desarrollo. | Rentable |
| Operativa | Curva de aprendizaje baja para el usuario final (interfaz familiar). | Funcional |
| Legal | Cumplimiento de normas de privacidad y propiedad intelectual. | Conforme |
| Ambiental | Solución digital sin huella física significativa. | Sostenible |

4. Evaluación Financiera

El costo del proyecto (S/. 4,381.00) es una inversión en capital intelectual y desarrollo tecnológico. El retorno de la inversión (ROI) no es puramente monetario en esta etapa, sino que se mide en:

- Ahorro de Tiempo: Se estima que cada estudiante ahorra 2-3 horas semanales de trabajo manual de resumen.

- Mejora Académica: El incremento en la retención de información tiene un valor incalculable para la trayectoria profesional del estudiante.

- Escalabilidad: El costo marginal de añadir nuevos usuarios es cercano a cero, lo que permite una alta escalabilidad sin aumentar el presupuesto proporcionalmente.